CAHIER DES CHARGES

────────────────────────────

Chatbot RAG Multimodal Universitaire

Système Intelligent de Gestion des Connaissances

| Référence | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | RAG-UNIV-2025-MVP |
| Version | 1.0 — MVP |
| Date | Avril 2025 |
| Statut | Confidentiel — Usage interne |
| Technologie principale | LangChain + RAG + LLM léger |

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Contexte et motivation

L'université dispose d'un volume croissant de ressources documentaires numériques : règlements académiques, cours, guides étudiants, FAQ des services administratifs, annonces, calendriers pédagogiques et données issues des systèmes d'information (LMS, portails étudiants). Ces ressources sont actuellement éparpillées, difficiles d'accès et nécessitent l'intervention humaine pour répondre aux questions récurrentes des étudiants et du personnel.

Le projet vise à concevoir et déployer un chatbot intelligent de type RAG (Retrieval-Augmented Generation) multimodal, capable de :

- Répondre automatiquement aux questions des étudiants, enseignants et personnels administratifs.

- S'intégrer aux applications universitaires existantes (portail étudiant, LMS, messagerie, applications mobiles).

- Être mis à jour facilement avec de nouvelles connaissances sans nécessiter un réentraînement complet du modèle de langage.

- Comparer les performances de plusieurs modèles de langage légers via des benchmarks rigoureux.

## 1.2 Objectifs généraux

- Concevoir un pipeline complet d'ingestion et de traitement de données documentaires universitaires.

- Déployer un système de vectorisation hybride (dense + sparse) avec re-ranking.

- Intégrer un LLM léger et facilement updatable (sans réentraînement, par mise à jour du vector store ou LoRA).

- Construire une couche RAG multimodale (texte + images) avec LangChain.

- Exposer le système via une API REST sécurisée (JWT, RBAC).

- Réaliser une suite de benchmarks comparatifs (RAGAS) entre au moins 3 modèles.

## 1.3 Périmètre du projet — MVP

Le présent cahier des charges porte sur la phase MVP (Minimum Viable Product). Le périmètre comprend :

- Ingestion de documents PDF, DOCX, pages web, images et données de bases de données.

- Pipeline de nettoyage, chunking sémantique et enrichissement de métadonnées.

- Vector store Qdrant (déploiement local via Docker pour le MVP).

- LLM principal : Mistral 7B via Ollama, avec couche d'abstraction permettant le remplacement par GPT-4o-mini, Llama 3.1 ou autre.

- Interface API FastAPI avec authentification JWT et contrôle d'accès par rôle.

- Suite de benchmarks RAGAS obligatoires + mesures de latence.

- Tableau de bord de résultats de benchmarks (CSV + HTML).

Hors périmètre MVP (phases ultérieures) :

- Interface utilisateur graphique (front-end web/mobile).

- Déploiement cloud multi-nœuds haute disponibilité.

- Fine-tuning LoRA avancé sur corpus universitaire propriétaire.

- Intégration SSO (SAML/OAuth2) avec l'annuaire universitaire.

# 2. Parties prenantes

| Partie | Rôle | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Direction universitaire | Commanditaire | Validation des objectifs, budget, go/no-go |
| DSI (Direction SI) | Sponsor technique | Fourniture infrastructure, intégration SI existant |
| Services académiques | Fournisseur de données | Mise à disposition des corpus documentaires |
| Étudiants & personnel | Utilisateurs finaux | Tests utilisateurs, retours qualité, cas d'usage |

# 3. Architecture technique

## 3.1 Vue d'ensemble

L'architecture se décompose en six couches fonctionnelles empilées de manière modulaire :

- Couche 1 — Sources de données (entrée du pipeline)

- Couche 2 — Pipeline de data engineering

- Couche 3 — Embedding et vector store

- Couche 4 — LLM léger et updatable

- Couche 5 — Chaîne RAG LangChain

- Couche 6 — API, benchmarks et observabilité

## 3.2 Sources de données

Le système doit être capable d'ingérer les types de sources suivants :

| Type | Format | Chargeur |
| --- | --- | --- |
| Documents texte | PDF, DOCX, TXT, MD | PyMuPDF, python-docx, TextLoader |
| Pages web | HTML, sitemap XML | BeautifulSoup + aiohttp |
| Images | JPG, PNG, WEBP | PIL + CLIP (captioning automatique) |
| Bases de données | SQL (MySQL, PostgreSQL) | SQLAlchemy + custom connector |
| LMS / Portails | API REST / JSON | Connecteur REST générique + auth token |
| Vidéos (phase 2) | MP4, transcription | Whisper ASR (hors MVP) |

## 3.3 Pipeline de data engineering

### 3.3.1 Ingestion

- Crawling asynchrone des URLs avec gestion de la profondeur et du rate limiting.

- Détection automatique du type MIME pour routage vers le bon chargeur.

- Support des mises à jour incrémentielles : hachage de contenu (SHA-256) pour détection des changements.

- File d'attente d'ingestion avec Redis pour les traitements asynchrones.

### 3.3.2 Nettoyage et normalisation

- Suppression des balises HTML résiduelles, en-têtes/pieds de page répétitifs, numéros de page.

- Déduplication par hash de contenu avant vectorisation.

- Détection de la langue (langdetect) : support Arabe, Français, Anglais.

- Normalisation Unicode, suppression des caractères de contrôle.

### 3.3.3 Chunking sémantique

- Stratégie principale : SemanticChunker (sentence-transformers) avec seuil de similarité cosinus configurable.

- Fallback : RecursiveCharacterTextSplitter, taille 512 tokens, chevauchement 64 tokens.

- Chunking structurel pour les tableaux et listes (préservation de la structure).

- Taille maximale d'un chunk : 512 tokens (cl100k_base). Minimum : 80 tokens.

### 3.3.4 Enrichissement de métadonnées

Chaque chunk doit être enrichi des métadonnées suivantes :

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| source_url | string | URL ou chemin de la source originale |
| content_type | enum | pdf ¦ html ¦ docx ¦ image ¦ db ¦ api |
| department | string | Service ou UFR producteur du document |
| access_level | enum | public ¦ student ¦ staff ¦ admin |
| language | string | Code ISO 639-1 : fr, ar, en |
| doc_version | string | Version du document parent |
| created_at | datetime | Horodatage d'ingestion |
| content_hash | sha256 | Empreinte pour déduplication et delta |

## 3.4 Embedding et vector store

### 3.4.1 Modèles d'embedding

| Modalité | Modèle | Dimension / Remarques |
| --- | --- | --- |
| Texte (principal) | nomic-embed-text v1.5 | 768 dims, multilingue, Apache 2.0 |
| Texte (fallback) | all-MiniLM-L6-v2 | 384 dims, rapide, faible mémoire |
| Image | clip-vit-base-patch32 | 512 dims, requêtes image + texte |
| Sparse (BM25) | Qdrant sparse vectors natifs | Recherche lexicale hybride |

### 3.4.2 Vector store — Qdrant

- Collections nommées séparées par modalité : text_chunks, image_chunks.

- Vectors nommés : dense (nomic) + sparse (BM25) dans la même collection.

- Recherche hybride : score fusionné dense + sparse via Reciprocal Rank Fusion (RRF).

- Re-ranking : cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L-6-v2, top-20 → top-5 après reranking.

- Filtrage par métadonnées : access_level, department, language, date range.

- API de mise à jour : upsert, delete by doc_id, re-index incrémental.

## 3.5 Couche LLM — modèle léger et updatable

### 3.5.1 Critères de sélection du modèle principal

Le modèle retenu pour la production doit satisfaire les critères suivants :

- Paramètres : 7B à 14B maximum pour le déploiement local sur GPU universitaire.

- Mise à jour des connaissances : par re-indexation du vector store (RAG), sans réentraînement.

- Support du fine-tuning LoRA pour adaptation de domaine (optionnel, phase 2).

- Licence ouverte : Apache 2.0 ou MIT (usage académique et commercial).

- Performance multilingue : Français, Arabe, Anglais.

### 3.5.2 Modèles candidats — benchmark obligatoire

| Modèle | Params | Licence | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Mistral 7B Instruct v0.3 | 7B | Apache 2.0 | Candidat principal — fort en instruction following |
| Phi-3 Mini 3.8B | 3.8B | MIT | Très léger, bon sur contexte court |
| Gemma 2 9B | 9B | Gemma ToS | Google, solide sur instructions complexes |
| Llama 3.1 8B | 8B | Llama 3 ToS | Référence de benchmark |
| GPT-4o-mini | API | OpenAI ToS | Référence cloud pour comparaison |

### 3.5.3 Stratégie de mise à jour des connaissances

La mise à jour des connaissances du système ne nécessite PAS de réentraînement du LLM. Le workflow est le suivant :

- L'administrateur soumet de nouveaux fichiers ou URLs via POST /knowledge/update.

- Le pipeline d'ingestion traite uniquement les documents nouveaux ou modifiés (delta ingestion).

- Les nouveaux chunks sont vectorisés et upsertés dans Qdrant.

- La connaissance est immédiatement disponible au prochain appel RAG.

- Le LLM n'est pas touché. Cette opération est réalisable en production sans downtime.

# 4. Chaîne RAG LangChain

## 4.1 Architecture de la chaîne

La chaîne RAG est construite avec LangChain Expression Language (LCEL) pour la composabilité et la traçabilité. Elle comprend les composants suivants :

| Composant | Description et exigences |
| --- | --- |
| Query Router | Classifie la requête (domaine académique, administratif, technique) et route vers le retriever approprié. Requêtes hors périmètre refusées poliment. |
| MultiQueryRetriever | Génère 3 reformulations de la requête originale pour améliorer le rappel. Toutes les variantes sont recherchées en parallèle. |
| Hybrid Retriever | Combine recherche dense (nomic) + sparse (BM25) avec fusion RRF. Top-20 résultats avant reranking. |
| Reranker | Cross-encoder ms-marco-MiniLM reclasse les 20 résultats. Retourne les 5 meilleurs chunks avec score de confiance. |
| Memory (Redis) | ConversationBufferWindowMemory avec fenêtre k=10 échanges, persistée dans Redis par session_id. TTL configurable (défaut 2h). |
| System Prompt | Définit le persona universitaire, impose les citations [source_n], répond dans la langue de l'utilisateur (fr/ar/en), refuse les sujets hors périmètre. |
| LLM Factory | Abstraction permettant de switcher entre Ollama (local), OpenAI ou Anthropic via variable d'environnement LLM_PROVIDER. |

## 4.2 Gestion multimodale

- Si la requête contient une image (base64), CLIP la vectorise et recherche dans image_chunks.

- Les résultats image et texte sont fusionnés avant reranking.

- La réponse cite les sources textuelles ET les images pertinentes avec référence [img_n].

- Taille max des images acceptées : 4 MB. Formats : JPEG, PNG, WEBP.

## 4.3 Prompt système

Le prompt système doit inclure les directives suivantes :

- Identité : "Assistant académique de [Nom Université]. Je réponds uniquement aux questions liées aux études, services universitaires et informations académiques."

- Langue : "Réponds toujours dans la langue de l'utilisateur. Langues supportées : Français, Arabe, Anglais."

- Citations : "Pour chaque affirmation factuelle, cite la source entre crochets [source_n]. Inclus le titre et l'URL si disponibles."

- Hors périmètre : "Si la question est hors périmètre, réponds : 'Je suis désolé, cette question dépasse le périmètre de mes connaissances universitaires. Contactez [service compétent].'"

- Confidentialité : "Ne divulgue jamais de données personnelles d'autres utilisateurs. Filtre les réponses selon le niveau d'accès de l'utilisateur courant."

# 5. API REST — Spécifications

## 5.1 Endpoints obligatoires

| Méth. | Endpoint | Rôle requis | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /chat | student+ | Chat principal. Accepte query, image_base64 (opt.), session_id, user_role. |
| POST | /knowledge/update | admin | Upload fichiers ou URLs. Déclenche le pipeline delta. |
| GET | /knowledge/status | admin | Statut de la file d'ingestion et date de dernière mise à jour. |
| POST | /benchmark/run | admin | Lance la suite de benchmarks en asynchrone. Retourne job_id. |
| GET | /benchmark/results/{id} | admin | Résultats du benchmark par job_id (CSV/JSON). |
| GET | /health | public | Health check. Retourne statut de tous les services dépendants. |

## 5.2 Sécurité

- Authentification : JWT Bearer token, expiration configurable (défaut 24h).

- Autorisation RBAC : rôles student, staff, admin. Filtrage des réponses par access_level.

- Rate limiting : 20 requêtes/minute par utilisateur (SlowAPI). 5 req/min pour /knowledge/update.

- CORS : liste blanche des origines universitaires autorisées (configurable).

- Validation des entrées : Pydantic v2 sur tous les schémas. Taille maximale requête : 10 MB.

- Sanitisation : neutralisation des injections de prompt (détection de patterns suspects).

- Chiffrement : HTTPS obligatoire en production. Variables sensibles via .env + gestionnaire de secrets.

## 5.3 Format de réponse

Toute réponse de /chat doit suivre le schéma JSON suivant :

{ "answer": string, "sources": [{title, url, score}], "session_id": string, "model": string, "latency_ms": int, "tokens_used": int }

# 6. Benchmarks — Exigences obligatoires

## 6.1 Métriques RAGAS

La suite de benchmarks doit évaluer chaque modèle sur les 4 métriques RAGAS suivantes :

| Métrique | Définition | Seuil minimal acceptable |
| --- | --- | --- |
| Faithfulness | La réponse est-elle fidèle aux chunks récupérés ? | ≥ 0.75 |
| Answer Relevancy | La réponse répond-elle à la question posée ? | ≥ 0.70 |
| Context Precision | Les chunks récupérés sont-ils pertinents ? | ≥ 0.65 |
| Context Recall | Tous les chunks nécessaires sont-ils récupérés ? | ≥ 0.65 |
| Quality Score (composé) | 0.3×Faith + 0.3×Relev + 0.2×Prec + 0.2×Recall | ≥ 0.70 pour validation MVP |

## 6.2 Dataset de test

- Taille minimale : 50 paires question/réponse de référence.

- Généré automatiquement depuis le corpus ingéré via ragas.testset.TestsetGenerator.

- Distribution recommandée : 60% questions factuelles, 25% questions complexes multi-sauts, 15% questions hors périmètre.

- Le dataset doit être versionné et stocké pour reproductibilité des benchmarks.

## 6.3 Benchmark de latence

- Mesure des percentiles p50, p95, p99 sur le temps de réponse end-to-end.

- Charge simulée : 10 utilisateurs concurrents via asyncio.

- Durée du test de charge : 60 secondes minimum.

- Cible de performance : p95 ≤ 8 secondes pour le LLM local, p95 ≤ 3 secondes pour les API cloud.

## 6.4 Livrables de benchmarks

- Fichier benchmark_results.csv avec toutes les métriques par modèle.

- Rapport HTML interactif benchmark_results.html avec tableau comparatif et graphiques.

- Rapport narratif en Markdown expliquant le choix du modèle retenu pour la production.

- Traçabilité complète via LangSmith : chaque appel de benchmark est tracé avec inputs/outputs.

# 7. Pipeline de data engineering — Spécifications détaillées

## 7.1 Architecture du pipeline

Le pipeline est conçu pour être idempotent, repris en cas d'erreur, et observable. Il comprend les étapes suivantes :

| Étape | Nom | Spécification |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fetch & Load | Chargement depuis toutes les sources. Async pour URLs. Retry automatique (3 tentatives, backoff exponentiel). |
| 2 | Type Detection | Détection MIME + extension. Routage vers le parser approprié. Log des formats non supportés. |
| 3 | Parse & Extract | Extraction du contenu textuel et des images intégrées. Préservation de la structure (titres, tableaux, listes). |
| 4 | Clean | Normalisation, déduplication par hash, détection de langue, suppression du bruit. |
| 5 | Chunk | Découpe sémantique. Validation de la taille (80-512 tokens). Génération d'un chunk_id UUID. |
| 6 | Metadata Enrich | Injection des métadonnées. Contrôle d'accès (access_level) par règles configurables. |
| 7 | Embed | Vectorisation par batch (batch_size=32). Génération vecteur dense + sparse. |
| 8 | Index | Upsert dans Qdrant. Confirmation de l'indexation. Mise à jour du registre des sources. |

## 7.2 Gestion des erreurs et reprise

- Chaque étape écrit ses erreurs dans un log structuré (JSON) avec doc_id, étape, message, timestamp.

- Les documents en erreur sont mis en quarantaine pour inspection manuelle.

- La reprise est possible à n'importe quelle étape via le chunk_id.

- Alertes email ou Slack (configurable) si le taux d'erreur dépasse 5%.

## 7.3 Observabilité

- Métriques Prometheus exposées sur /metrics : nombre de documents traités, taille du vector store, temps moyen d'ingestion, taux d'erreur.

- Traces LangSmith sur toutes les opérations de chaîne RAG.

- Dashboard de monitoring (Grafana recommandé, optionnel pour MVP).

# 8. Exigences non fonctionnelles

| Catégorie | Cible MVP | Détails |
| --- | --- | --- |
| Performance | p95 ≤ 8s | Temps de réponse end-to-end LLM local sous charge de 10 utilisateurs |
| Disponibilité | 99% (heures ouvrées) | Déploiement local. Redémarrage automatique des conteneurs Docker. |
| Scalabilité | Horizontal (phase 2) | Architecture stateless pour scaling horizontal futur. Qdrant supporte le clustering. |
| Maintenabilité | MàJ sans downtime | Mise à jour des connaissances en < 5 min. Hot-swap du LLM via LLMFactory. |
| Sécurité | OWASP Top 10 | Authentification JWT, RBAC, validation entrées, injection prompt, HTTPS. |
| Conformité RGPD | Applicable | Aucune donnée personnelle dans les logs de RAG. Droit d'effacement supporté. |
| Internationalisation | fr + ar + en | Support RTL pour l'arabe dans les réponses. Détection automatique de la langue. |
| Portabilité | Docker + docker-compose | Déploiement reproductible en une commande. Images versionnées. |

# 9. Livrables et planning MVP

## 9.1 Livrables techniques

| # | Livrable | Format | Critère d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Codebase MVP complète | Dépôt Git | Tests unitaires passants, docker-compose up fonctionnel |
| L2 | Pipeline data engineering | Python package | Ingestion de 100 docs en < 10 min |
| L3 | API FastAPI documentée | OpenAPI 3.0 spec | Tous les endpoints répondent, auth fonctionnelle |
| L4 | Rapport de benchmarks | CSV + HTML + MD | Quality Score ≥ 0.70 sur modèle retenu |
| L5 | Documentation technique | README.md | Setup en 5 étapes, guide de mise à jour des connaissances |
| L6 | Cahier de recette | Document Word/PDF | Scénarios de tests fonctionnels et de charge |

## 9.2 Planning indicatif

| Phase | Activités | Durée | Livrable associé |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Setup environnement, Docker, dépôt Git, config LangSmith | 3 jours | — |
| Phase 1 | Pipeline data engineering complet + tests | 1 semaine | L2 |
| Phase 2 | Vector store Qdrant + embeddings + hybrid search | 5 jours | — |
| Phase 3 | Chaîne RAG LangChain + memory + prompt engineering | 1 semaine | — |
| Phase 4 | API FastAPI + auth + rate limiting + schémas | 5 jours | L1, L3 |
| Phase 5 | Suite de benchmarks RAGAS + rapport | 1 semaine | L4 |
| Phase 6 | Documentation, recette, démo, corrections | 4 jours | L5, L6 |
| TOTAL MVP | — | ~6 semaines | Tous les livrables |

# 10. Contraintes et gestion des risques

## 10.1 Contraintes

- Le code doit être entièrement en Python 3.11+. JavaScript uniquement pour les scripts de build.

- Aucune donnée étudiante réelle en phase de développement et de benchmark.

- Toute dépendance externe doit avoir une licence compatible usage académique.

- Le déploiement initial est on-premise (infrastructure universitaire). Pas de cloud public obligatoire.

## 10.2 Matrice des risques

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM local insuffisant en qualité | Moyen | Élevé | Benchmarks obligatoires + fallback API cloud via LLMFactory |
| Qualité des données universitaires faible | Élevé | Élevé | Pipeline de nettoyage robuste + validation humaine du corpus initial |
| Latence trop élevée en production | Moyen | Moyen | Benchmark de latence dès la phase 5 + cache Redis sur requêtes fréquentes |
| Intégration SI universitaire complexe | Élevé | Moyen | API REST standard + adaptateurs par système. Intégration SSO en phase 2. |
| Dérive des connaissances (données obsolètes) | Élevé | Moyen | Pipeline delta automatisé + versionning des chunks + alertes TTL |

# 11. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation : technique combinant recherche documentaire et génération de texte par un LLM. |
| LLM | Large Language Model : modèle de langage de grande taille entraîné sur des corpus massifs. |
| Vector Store | Base de données spécialisée pour le stockage et la recherche de vecteurs d'embedding. |
| Embedding | Représentation numérique (vecteur dense) d'un texte ou d'une image dans un espace sémantique. |
| Chunking | Découpe d'un document en segments (chunks) de taille adaptée pour la vectorisation. |
| Hybrid Search | Recherche combinant vecteurs denses (sémantique) et vecteurs sparse (lexical/BM25) pour plus de précision. |
| RAGAS | Framework open-source d'évaluation automatique de systèmes RAG sur 4 métriques standardisées. |
| LoRA | Low-Rank Adaptation : technique de fine-tuning léger d'un LLM sans modifier tous ses paramètres. |
| LCEL | LangChain Expression Language : DSL composable pour construire des pipelines LLM. |
| Delta Ingestion | Traitement uniquement des documents nouveaux ou modifiés depuis la dernière indexation. |
| Re-ranking | Reclassement des résultats de recherche par un modèle cross-encoder plus précis que le retriever initial. |
| RBAC | Role-Based Access Control : contrôle d'accès aux ressources selon le rôle de l'utilisateur. |